Ministero della Giustizia Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati

Piano di Rilascio

SIES v.12.3.0

Versione 1.0 del 05/06/2020

Il presente documento è stato redatto con la collaborazione del RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. & Sirfin-PA S.r.l. nell’ambito del contratto CIG 73479643B7 per lo “Sviluppo del Sistema Informativo Unitario Telematico, la manutenzione degli attuali sistemi dell’area Penale del Ministero della Giustizia e servizi correlati. Lotto 1”.

Approvazioni

|  | Nominativo | Funzione |
| --- | --- | --- |
| Elaborato da | Engineering | RTI |
| Verificato da | Vito Bufi | Responsabile Manutenzione Sistemi attuali |
| Approvato da | Paolo Ceccanti | Responsabile Unico Fornitura |
| Data approvazione | 05/06/2020 |  |
| Livello di riservatezza | L4 |  |

Elenco versioni

| Versione | Data | Motivo | Modifica |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 05/06/2020 | Prima Emissione |  |

Lista di distribuzione

| Nominativo | Organizzazione | Ufficio | Funzione |
| --- | --- | --- | --- |
| Ing. Giovanni Malesci | Amministrazione |  | Responsabile Unico Procedimento |
| Dr.ssa Annamaria Palmieri | Amministrazione |  | Direttore Esecutivo Contratto |
| Paolo Ceccanti | RTI |  | Responsabile Unico Fornitura |
| Pasquale Lamattina | RTI |  | Referente Tecnico |
| Vito Bufi | RTI |  | Responsabile Manutenzione Sistemi attuali |
| Fabio Mazzocchi | RTI |  | Responsabile Manutenzione Correttiva |
| Andrea Salvaggio | RTI |  | Responsabile Progetto Sistema Unitario |
| Antonio Iacobelli | RTI |  | Responsabile Supporto Specialistico |
| Antonella Damiani | RTI |  | Responsabile Centro di Competenza |
| Fabio Gattamorta | RTI |  | Responsabile PMO |
| Alessandro Falleni | RTI |  | Referente sicurezza |
| Edoardo Lamuraglia | RTI |  | Referente qualità |
| Francesco Rosati | RTI |  | Referente qualità |
| Andrea Castorino Alessandro Lanari | RTI |  | Referente Applicativo Gestore Fascicolo Documentale |
| Luigi Buglione | RTI |  | Referente Metrico |

INDICE DEI CONTENUTI

1	Introduzione	5

1.1	Scopo del documento	5

1.2	Riferimenti	5

1.3	Glossario	5

1.3.1	Definizioni	5

1.3.2	Acronimi e abbreviazioni	5

2	Generalità	6

3	Identificazione degli elementi rilasciati	7

4	Riferimenti degli oggetti del rilascio	8

4.1	Riferimenti Anomalia (MAC)	8

4.2	Riferimenti ChangeRequest (ADE/MEV)	9

4.2.1	Documenti a corredo della sessione di verifica conformità	9

5	Dettaglio degli elementi oggetto del rilascio	10

6	Installazione	11

6.1	Prerequisiti	11

6.2	Attività di preinstallazione	11

6.3	Attività di installazione	11

6.3.1	Installazione lato DB	11

6.3.1.1	Esecuzione script	11

6.3.2	Installazione applicazione	12

6.3.2.1	Deploy Applicazione	12

6.4	Attività di configurazione	13

6.5	Attività di post-installazione	13

# Introduzione

## Scopo del documento

Il presente documento descrive il piano di rilascio del sistema SIES.

Gli interventi in oggetto sono rilasciati nell’ambito della release 12.3.0 di SIES.

Riporta inoltre le modalità di installazione degli aggiornamenti in ambiente di esercizio.

## Riferimenti

| Riferimento | Nome Documento | Descrizione Documento |
| --- | --- | --- |

## Glossario

## Definizioni

| Definizione | Descrizione |
| --- | --- |

## Acronimi e abbreviazioni

| Sigla | Descrizione |
| --- | --- |
| DB | Data Base |
| MAC | Manutenzione Correttiva |
| MEV | Manutenzione Evolutiva |
| PM | Procura della Repubblica presso il Tribunale |
| RTI | Raggruppamento Temporaneo di Impresa |
| ADE | Manutenzione Adeguativa |

# Generalità

Il presente documento descrive il piano di rilascio di SIES 12.3.0, contenente l’integrazione della MEV “020 - Avvocatura Sede” (v. 12.1.0) nella versione SIES v.12.2.0.

Contiene inoltre gli interventi di natura correttiva, eseguiti a fronte di segnalazioni pervenute mediante il sistema di trouble ticketing OTRS.

Vengono elencati i passi da effettuare per la corretta installazione di tutte le componenti in ambiente di esercizio.

# Identificazione degli elementi rilasciati

| Supporto | Oggetti: | Ver. | del |
| --- | --- | --- | --- |
| Portale fornitura | Rilascio SIES | 12.3.0 | 05/06/2020 |
| Note-osservazioni |  |  |  |

# Riferimenti degli oggetti del rilascio

## Riferimenti Anomalia (MAC)

| Rif. Ticket OTRS | Sede Ufficio | Descrizione segnalazione | Descrizione intervento | Descrizione Tecnica | Manuali corretti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20200422018 | Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino | L’utente segnala che in fase di emissione di un ordine di scarcerazione provvisorio il sistema non genera la stampa (template) ad esso associata. | Il problema è dovuto all'estensione del file SIEP_OS_SCARPROVDEPINC.RTF il quale nello specifico deve essere in minuscolo (SIEP_OS_SCARPROVDEPINC.rtf). | Modificata l’estensione del file SIEP_OS_SCARPROVDEPINC.rtf |  |
| 20200525015 | - | L’utente segnala l’errata valorizzazione della data di emissione del provvedimento di Restituzione dell’Ordine di Consegna, nell’ambito della gestione delle Misure di Sicurezza e nel relativo template di stampa (modulo SIEP) | L’intervento ha comportato la modifica di alcune classi java affinché la data di emissione del provvedimento di Restituzione dell’Ordine di Consegna sia uguale alla data in cui il provvedimento stesso è stato emesso. La correzione ha impatto sia sulle pagine relative alla funzione di gestione del suddetto provvedimento sia sulla stampa corrispondente. | Modificate le seguenti classi java: siesWeb/src/siap/siep/misurasicurezza/action/ActInserisciRestituzioneOrdineConsegna.java; siesWeb/src/siap/siep/misurasicurezza/action/ActModificaRestituzioneOrdineConsegna.java; siesWeb/src/siap/sico/stampa/controller/StampaController.java. Modificate le seguenti pagine: siesWeb/defaultroot/jsp/files/siap/siep/misurasicurezza/LoadModificaRestituzioneOrdineConsegna.jsp Modificato il template: SIEP_MS_RICH_REST_ODC.rtf |  |
| 20200525016 | - | L’utente segnala che al clic dell’icona “Modifica PM e Valida” il sistema non esegue alcuna operazione (modulo SIEP) | L’intervento di correzione consiste nella realizzazione di uno script di aggiornamento DB al fine di associare l’azione che il sistema deve compiere al clic dell’icona di modifica PM, per i provvedimenti rilevati in errore nei log forniti dall’Amministrazione | Realizzato script di aggiornamento DB: script_tt_20200525016.sql |  |

## Riferimenti ChangeRequest (ADE/MEV)

| Prot. Richiesta o Rif. Ticket OTRS | Scheda Intervento | Specifica Intervento | Descrizione Breve |
| --- | --- | --- | --- |
| m_dg.DOG07AR.27_09_2019.0000055.U | SIUT-SIE-SC-1.0-20191002 Scheda Intervento n.20_Avvocatura_SIES_Sede.pdf | SIUT-SIE-SI-1.3-20200317 -Specifiche_Intervento_Avvocatura.pdf | Avvocatura SIES Sede |

## Documenti a corredo della sessione di verifica conformità

| Tipo Documento | Nome Documento | Directory Portale |
| --- | --- | --- |
| a. Architettura HW e SW | N.A. | N.A. |
| b. Configurazione HW e SW | N.A. | N.A. |
| c. Specifiche Dati (Schema Concettuale, Schema Logico e Schema Fisico) | N.A. | N.A. |
| d. Documento di specifica funzionale del sistema | N.A. | N.A. |
| e. Manuale di installazione del sistema | N.A. | N.A. |
| f. Manuale di Configurazione del sistema | N.A. | N.A. |
| g. Manuale utente del sistema | N.A. | N.A. |
| h. Manuale dell'amministratore del sistema | N.A. | N.A. |
| i. Documento per la definizione dell'ambiente di sviluppo | N.A. | N.A. |

# Dettaglio degli elementi oggetto del rilascio

| Nome File | Path | Motivazione-riferimento |
| --- | --- | --- |
| aggiorna_db.zip | Database | Script: - MEV_020_Avvocatura_SIES_Sede - Aggiornamento versione SIES - script_tt_20200525016.sql |
| documentazione.zip | Documentazione | - SIUT-SIES-PR-1.0-20200605-Piano_di_Rilascio_SIES_v.12.3.0.docx - SIUT-SIES-PT-1.0-20200605-Piano_dei_Test_SIES_v.12.3.0.docx - SIUT-SIES-CT-1.0-20200605-Allegato_al_piano_test_SIES_v.12.3.0.xlsx |
| template.zip | Template | Aggiornamento template (rif. v.12.2.0): PenaComplessivaCumulo.rtf PenaResiduaEspiandaCumulo.rtf SIES_TEST.rtf SIEP_CUMULO_MA_CESS_51BIS.rtf SIEP_CUMULO_MA_PROSEC_51BIS.rtf SIEP_CUMULO_OE_656_DET.rtf SIUS_ST_STAMPAFASCICOLO_AVVOCATURA.rtf Aggiornamento template (rif. v.12.3.0): SIEP_OS_SCARPROVDEPINC.rtf SIEP_MS_RICH_REST_ODC.rtf |
| sies.war | Applicazione | Eseguibile dell’applicazione SIES |
| sorgenti.zip | Sorgenti | Sorgenti software |
| Note-osservazioni | Nella directory SIUT > 05 - DOC APPLICATIVI > SIES > 04 - Documenti Architetturali > 03 - Web Service è presente il seguente documento: - SIUT-SIE-AR-2.1-20200407-Descrizione Servizi Web.pdf Nella directory SIUT > 05 - DOC APPLICATIVI > SIES > 08 - Manuali > 03 - Definizione Ambiente Sviluppo è presente il seguente documento: - SIUT-SIE-MG-1.0-20200407- Definizione Ambiente Sviluppo SIES.pdf Entrambi i documenti sono stati rilasciati in data 07/04/2020 contestualmente alla “MEV_020_Avvocatura_SIES_Sede”, collaudata con esito positivo. |  |

# Installazione

## Prerequisiti

Per l’installazione della release SIES oggetto del presente rilascio è necessario aver installato la precedente release 12.0.0.

## Attività di preinstallazione

- Aprire una shell linux sul server SIES e loggarsi come utente “root”;

- Eseguire il comando: “cd /etc/init.d”;

- Fermare il server jboss tramite il comando: “service jboss stop” e controllare l’avvenuta esecuzione dell’istruzione tramite il comando: “service jboss status”;

- Fermare il processo di gestione delle code tramite il comando: “./imq stop”;

## Attività di installazione

## Installazione lato DB

## Esecuzione script

(E’ consigliato che tale procedura venga eseguita da personale competente in ambiente Oracle)

Il documento elenca i passi necessari per la corretta esecuzione.

- Collegarsi come utente oracle sul db server;

- Impostare le variabili ORACLE_HOME e ORACLE_SID (se non già settate) eseguendo le seguenti istruzioni:

  - (il percorso varia in base all’installazione di oracle)

export ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/12.1.0/dbhome_1

  - (sostituire xxxxx col nome dell’istanza oracle)

export ORACLE_SID=xxxxx

- Aggiungere nella variabile PATH $ORACLE_HOME/bin

Esempio: PATH=$PATH:/u01/app/oracle/product/12.1.0/dbhome_1/bin

Prima di avviare la procedura, accertarsi che sia il listener che il database siano avviati.

- Copiare il file aggiorna_db.zip in una qualsiasi cartella e scompattarlo. il sistema crea la cartella aggiorna_db;

- Creare sul server DB una cartella V_12_3_0 sotto la directory /home/oracle/;

- Copiare il contenuto della cartella aggiorna_db nella cartella /home/oracle/ V_12_3_0/;

- Dare i permessi di lettura, scrittura ed esecuzione a tutti i file della cartella V_12_3_0 tramite il comando:

chmod 777 V_12_3_0

In fase di esecuzione dello script saranno chiesti alcuni parametri; di seguito un esempio di tale richiesta:

==================================================

Riassunto dei dati immessi per questa installazione

Nome ....................: sies

==================================================

SID Oracle ..............: sies

Utente_SIES..............: siesxx

Password_SIES............: siesxx

- Nella cartella appena creata (V_12_3_0), lanciare il comando:

./aggiorna_db.sh

Durante l’esecuzione verrà creato un file di log nella cartella /home/oracle/ V_12_3_0/log/ in cui si può constatare l’esito dell’esecuzione.

N.B. Le segnalazioni del tipo:

ORA-00001: violata restrizione di unicità

ORA-00955: name is already used by an existing object

Cartella log già presente

ORA-04043: object does not exist

sono da considerarsi warning e non errori.

- Accedere ad oracle (con qualsiasi strumento tipo toad, developer…) come utente siesxx e compilare tutte le procedure e i package che non risultano compilate.

ATTENZIONE: la procedura SUPER_SOGGETTO_PREGR e il package CARICA_RES potrebbero restare non compilate: non è da considerarsi errore.

## Installazione applicazione

## Deploy Applicazione

- Aprire una shell linux sul server SIES e loggarsi come utente “root”;

- Scaricare i files “sies.war” sul server SIES ed eseguire le seguenti operazioni:

  - posizionarsi sotto la cartella:

“/opt/jboss-eap-6.4/standalone/deployments”;

  - cancellare il vecchio eseguibile (se esistente) “sies.war” e la copia deployata “sies.war.deployed”;

  - copiare, nello stesso percorso, il nuovo eseguibile “sies.war”;

  - posizionarsi sotto la cartella:

“/opt/jboss-eap-6.4/standalone”;

  - cancellare le cartelle “data”, “log” e “tmp” (se esistenti);

- Copiare i file contenuti nella cartella template\import

nella cartella “/var/SIES/template/import” sovrascrivendo quelli precedenti;

- Copiare il file contenuto nella cartella template\siep\altri

nella cartella “/var/SIES/template/siep/altri” sovrascrivendo quello precedente;

- Copiare i file contenuti nella cartella template\siep\cumulo

nella cartella “/var/SIES/template/siep/cumulo” sovrascrivendo quelli precedenti;

- Copiare il file contenuto nella cartella template\sius\st nella cartella “/var/SIES/template/sius/st” sovrascrivendo quello precedente;

- Copiare il file contenuto nella cartella template\siep\os nella cartella “/var/SIES/template/siep/os” sovrascrivendo quello precedente;

- Copiare il file contenuto nella cartella template\siep\ms nella cartella “/var/SIES/template/siep/ms” sovrascrivendo quello precedente;

Attenzione!! Prima di avviare il server jboss assicurarsi di aver cancellato gli elementi già esistenti seguendo le istruzioni ai punti 2.b e 2.e. All’avvio, infatti, tali cartelle verranno ricreate.

- Avviare il processo di gestione delle code tramite il comando: “/etc/init.d/imq start”.

Per verificare la partenza delle code si può analizzare il file di log “log.txt”, presente nel percorso “/var/mq/instances/imqbroker/log”, controllando al suo interno la presenza della dicitura “Broker 'imqbroker@nomemacchina:7676' pronto”;

- Avviare il server jboss tramite il comando “service jboss start” e controllare l’avvenuta esecuzione dell’istruzione tramite il comando: “service jboss status”.

## Attività di configurazione

N.A.

## Attività di post-installazione

N.A.