Ministero della Giustizia Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati

Piano di Rilascio

SIES v.12.4.19.0

Versione 1.0 del 22/04/2022

Il presente documento è stato redatto con la collaborazione del RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. & Sirfin-PA S.r.l. nell’ambito del contratto CIG 73479643B7 per lo “Sviluppo del Sistema Informativo Unitario Telematico, la manutenzione degli attuali sistemi dell’area Penale del Ministero della Giustizia e servizi correlati. Lotto 1”.

Approvazioni

|  | Nominativo | Funzione |
| --- | --- | --- |
| Elaborato da | Simone Gioggi | Analista Programmatore Senior |
| Verificato da | Vito Bufi | Responsabile Manutenzione Sistemi attuali |
| Approvato da | Paolo Ceccanti | Responsabile Unico Fornitura |
| Data approvazione | 22/04/2022 |  |
| Livello di riservatezza | L4 |  |

Elenco versioni

| Versione | Data | Motivo | Modifica |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 22/04/2022 | Prima Emissione |  |

Lista di distribuzione

| Nominativo | Organizzazione | Ufficio | Funzione |
| --- | --- | --- | --- |
| Ing. Giovanni Malesci | Amministrazione |  | Responsabile Unico Procedimento |
| Dr.ssa Annamaria Palmieri | Amministrazione |  | Direttore Esecutivo Contratto |
| Paolo Ceccanti | RTI |  | Responsabile Unico Fornitura |
| Sergio Tamburrini | RTI |  | Organization Manager |
| Vito Bufi | RTI |  | Responsabile Manutenzione Sistemi attuali |
| Francesco Rosati | RTI |  | Responsabile Manutenzione Correttiva Referente Qualità e Sicurezza |
| Andrea Salvaggio | RTI |  | Responsabile Progetto Sistema Unitario Referente Tecnico |
| Antonio Iacobelli | RTI |  | Responsabile Supporto Specialistico |
| Antonella Damiani | RTI |  | Responsabile Centro di Competenza |
| Fabio Gattamorta | RTI |  | Referente PMO e Qualità |
| Alessandro Falleni | RTI |  | Referente sicurezza |
| Andrea Castorino | RTI |  | Referente Applicativo Gestore Fascicolo Documentale |
| Luigi Buglione | RTI |  | Referente Metrico |

INDICE DEI CONTENUTI

1	Introduzione	5

1.1	Scopo del documento	5

1.2	Riferimenti	5

1.3	Glossario	5

1.3.1	Definizioni	5

1.3.2	Acronimi e abbreviazioni	5

2	Generalità	6

3	Identificazione degli elementi rilasciati	7

4	Riferimenti degli oggetti del rilascio	8

4.1	Riferimenti Anomalia (MAC/GAR)	8

4.2	Riferimenti ChangeRequest (ADE/MEV)	9

4.2.1	Documenti a corredo della sessione di verifica conformità	9

5	Dettaglio degli elementi oggetto del rilascio	11

6	Installazione	12

6.1	Prerequisiti	12

6.2	Attività di preinstallazione	12

6.3	Attività di installazione	12

6.3.1	Installazione lato DB	12

6.3.1.1	Esecuzione script	12

6.3.2	Installazione applicazione	13

6.3.2.1	Deploy Applicazione	13

6.4	Attività di configurazione	13

6.5	Attività di post-installazione	13

# Introduzione

## Scopo del documento

Il presente documento descrive il piano di rilascio del sistema SIES.

Gli interventi in oggetto sono rilasciati nell’ambito della release 12.4.19.0 di SIES.

Riporta inoltre le modalità di installazione degli aggiornamenti in ambiente di esercizio.

## Riferimenti

| Riferimento | Nome Documento | Descrizione Documento |
| --- | --- | --- |

## Glossario

## Definizioni

| Definizione | Descrizione |
| --- | --- |

## Acronimi e abbreviazioni

| Sigla | Descrizione |
| --- | --- |
| DB | Data Base |
| MAC | Manutenzione Correttiva |
| MEV | Manutenzione Evolutiva |
| PM | Procura della Repubblica presso il Tribunale |
| RTI | Raggruppamento Temporaneo di Impresa |
| ADE | Manutenzione Adeguativa |

# Generalità

Il presente documento descrive il piano di rilascio di SIES 12.4.19.0 contenente gli interventi di natura correttiva, eseguiti a fronte di segnalazioni pervenute mediante il sistema di trouble ticketing OTRS.

Vengono elencati i passi da effettuare per la corretta installazione di tutte le componenti in ambiente di esercizio.

# Identificazione degli elementi rilasciati

| Supporto | Oggetti: | Ver. | Del |
| --- | --- | --- | --- |
| Portale fornitura | SIUT > 06 - Rilasci Software > SIES > Rilascio SIES 12.4.19.0 2022-04-22 | 12.4.19.0 | 22/04/2022 |
| Note-osservazioni |  |  |  |

# Riferimenti degli oggetti del rilascio

## Riferimenti Anomalia (MAC/GAR)

| Rif. Ticket OTRS | Sede Ufficio | Descrizione segnalazione | Descrizione intervento | Descrizione Tecnica | Manuali corretti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20220323018 | Centro di Competenza Sistemi Area Penale | L’ufficio segnala che il sistema, per il template in oggetto, non calcola il residuo pena alla data odierna. | Per la risoluzione della problematica è stato modificato il template segnalato aggiungendo la gestione dei codici evento mancanti (Ordine di esecuzione con contestuale Sospensione - Permanenza in casa; Ordine di esecuzione con contestuale Sospensione - Collocamento in comunità; Ordine di esecuzione con contestuale Sospensione - Arresti domiciliari ex art. 89 DPR309/90). | Il problema era legato alla mancata gestione dei codici evento mancanti (‘5506’, ‘5507’, ‘5508’). Classe modificata: - siap.sico.stampa.controller.StampaController.java Template modificato: - SIEP_LS_ODARI.rtf |  |
| 202203250112 | Ufficio di Sorveglianza di Pisa (distretto di Firenze) | L’ufficio segnala che, quando si prova a depositare l'ordinanza, il sistema restituisce il messaggio ("non è stata trovata nessuna ordinanza valida"). Effettivamente l'ordinanza non risulta valida. Tuttavia se si prova ad emetterla il sistema restituisce il messaggio ("è già stato emesso un provvedimento"). | Per la risoluzione della problematica è stata aggiornata la tabella TEMPLATE inserendo un nuovo record per la stampa dell'ordinanza relativa a Programma Trattamento (non semilibero). | Il problema era causato dall'assenza in base dati di un modello di stampa per l'ordinanza di Programma di Trattamento (non semilibero). Tabella modificata: - TEMPLATE |  |
| 20220329015 | Ufficio di Sorveglianza di Brescia | L’ufficio segnala che quando si prova ad inserire i fogli complementari relativi ai procedimenti di riduzione pena da espiare, ovvero risarcimento danni ex art. 35 ter O.P., il sistema presenta sempre l’errore “Sono state riscontrate delle difformità sui codici univoci” (ma solo per questa tipologia). | Per la risoluzione della problematica è stata aggiornata la tabella CODICI_UNIVOCI_MAPPATI inserendo un nuovo record per il trasferimento del foglio complementare verso NSC relativo al contenuto 'Rimedi risarcitori per violazione art. 3 CEDU'. | Il problema era causato dall'assenza dei codici relativi al contenuto 'Rimedi risarcitori per violazione art. 3 CEDU' nella tabella. Tabella modificata: - CODICI_UNIVOCI_MAPPATI |  |
| 20220331017 | Ufficio di Sorveglianza di Milano | L’ufficio segnala che sull’applicativo sius non si riesce a prendere in carico un procedimento del Tribunale Sorveglianza Minori di Bologna. Ogni volta che si conferma la presa in carico viene indicato l’errore "F3BException --> Eccezione di sistema: siap.sico.jms.controller.ExPresaInCaricoOrdinanza: f3b.dao.DAOException: ORA-01400: impossibile inserire NULL in ("SIESMI"."STATO_PROCEDIMENTO"."FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP)”. | Per la risoluzione della problematica è stato inserito un controllo sulla presenza del collegamento al fascicolo SIEP prima di tentare di inserire il record STATO_PROCEDIMENTO. | Il problema era legato al mancato controllo sulla presenza dell'ID_FASCICOLO_SIEP a cui collegare lo STATO_PROCEDIMENTO poiché non sempre viene passato. Classe modificata: - siap.sico.jms.controller.PresaInCaricoController.java |  |
| 20220404012 | Centro di Competenza Sistemi Area Penale | L’ufficio segnala che la definizione Misure sicurezza manca nella visualizzazione del provvedimento di sorveglianza. | Per la risoluzione della problematica sono stati aggiunti nella query i due codici mancanti per i minori (‘Riesame pericolosità sociale (art 208/1 C.P.)’ e ‘Riesame anticipato pericolosità sociale (art. 207 C.P.)’). | Il problema era legato all'assenza, nella funzione di ricerca dei Provvedimenti di Sorveglianza, dei COD_MOTIVO (9073 e 9074) collegati al contenuto Riesame Pericolosità Sociale, utilizzato per l'Ufficio Sorveglianza Minori. Classe modificata: - siap.sius.depositoordinanzapc.dao.DepositoOrdinanzaPcSqlDAO.java |  |
| Note-osservazioni |  |  |  |  |  |

## Riferimenti ChangeRequest (ADE/MEV)

| Prot. Richiesta o Rif. Ticket OTRS | Scheda Intervento | Specifica Intervento | Descrizione Breve |
| --- | --- | --- | --- |

## Documenti a corredo della sessione di verifica conformità

| Tipo Documento | Nome Documento | Directory Portale |
| --- | --- | --- |
| a. Architettura HW e SW | N.A. | N.A. |
| b. Configurazione HW e SW | N.A. | N.A. |
| c. Specifiche Dati (Schema Concettuale, Schema Logico e Schema Fisico) | N.A. | N.A. |
| d. Documento di specifica funzionale del sistema | N.A. | N.A. |
| e. Manuale di installazione del sistema | N.A. | N.A. |
| f. Manuale di Configurazione del sistema | N.A. | N.A. |
| g. Manuale utente del sistema | N.A. | N.A. |
| h. Manuale dell'amministratore del sistema | N.A. | N.A. |
| i. Documento per la definizione dell'ambiente di sviluppo | N.A. | N.A. |

# Dettaglio degli elementi oggetto del rilascio

| Nome File | Path | Motivazione-riferimento |
| --- | --- | --- |
| aggiorna_db.zip | Database | Script: - Aggiornamento versione SIES in tabella “VERSIONE” - Inserimento in tabella “TEMPLATE” - Inserimento in tabella “CODICI_UNIVOCI_MAPPATI” |
| sorgenti.zip | Sorgenti | - Sorgenti software |
| sies.war | Applicazione | - Eseguibile dell’applicazione SIES |
| template.zip | Template | Template aggiornati: - SIEP_LS_ODARI.rtf |
| documentazione.zip | Documentazione | - SIUT-SIES-PR-1.0-20220422-Piano_di_Rilascio_SIES_v.12.4.19.0.docx - SIUT-SIES-PT-1.0-20220422-Piano_dei_Test_SIES_v.12.4.19.0.docx - SIUT-SIES-CT-1.0-20220422-Allegato_al_piano_test_SIES_v.12.4.19.0.xls |
| Note-osservazioni |  |  |

# Installazione

## Prerequisiti

Per l’installazione della release SIES oggetto del presente rilascio è necessario aver installato la precedente release 12.4.18.0.

## Attività di preinstallazione

- Aprire una shell linux sul server SIES e loggarsi come utente “root”;

- Eseguire il comando: “cd /etc/init.d”;

- Fermare il server jboss tramite il comando: “service jboss stop” e controllare l’avvenuta esecuzione dell’istruzione tramite il comando: “service jboss status”;

- Fermare il processo di gestione delle code tramite il comando: “./imq stop”;

## Attività di installazione

## Installazione lato DB

## Esecuzione script

(E’ consigliato che tale procedura venga eseguita da personale competente in ambiente Oracle)

Il documento elenca i passi necessari per la corretta esecuzione.

- Collegarsi come utente oracle sul db server;

- Impostare le variabili ORACLE_HOME e ORACLE_SID (se non già settate) eseguendo le seguenti istruzioni:

  - (il percorso varia in base all’installazione di oracle)

export ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/12.1.0/dbhome_1

  - (sostituire xxxxx col nome dell’istanza oracle)

export ORACLE_SID=xxxxx

- Aggiungere nella variabile PATH $ORACLE_HOME/bin

Esempio: PATH=$PATH:/u01/app/oracle/product/12.1.0/dbhome_1/bin

Prima di avviare la procedura, accertarsi che sia il listener che il database siano avviati.

- Copiare il file aggiorna_db.zip in una qualsiasi cartella e scompattarlo. il sistema crea la cartella aggiorna_db;

- Creare sul server DB una cartella V_12_4_19_0 sotto la directory /home/oracle/;

- Copiare il contenuto della cartella aggiorna_db nella cartella /home/oracle/V_12_4_19_0/;

- Dare i permessi di lettura, scrittura ed esecuzione a tutti i file della cartella V_12_4_19_0 tramite il comando:

chmod 777 V_12_4_19_0

In fase di esecuzione dello script saranno chiesti alcuni parametri; di seguito un esempio di tale richiesta:

==================================================

Riassunto dei dati immessi per questa installazione

Nome ....................: sies

==================================================

SID Oracle ..............: sies

Utente_SIES..............: siesxx

Password_SIES............: siesxx

- Nella cartella appena creata (V_12_4_19_0), lanciare il comando:

./aggiorna_db.sh

Durante l’esecuzione verrà creato un file di log nella cartella /home/oracle/V_12_4_19_0/log/ in cui si può constatare l’esito dell’esecuzione.

N.B. Le segnalazioni del tipo:

ORA-00001: violata restrizione di unicità

ORA-00955: name is already used by an existing object

Cartella log già presente

ORA-04043: object does not exist

sono da considerarsi warning e non errori.

- Accedere ad oracle (con qualsiasi strumento tipo toad, developer…) come utente siesxx e compilare tutte le procedure e i package che non risultano compilate.

ATTENZIONE: la procedura SUPER_SOGGETTO_PREGR e il package CARICA_RES potrebbero restare non compilate: non è da considerarsi errore.

## Installazione applicazione

## Deploy Applicazione

- Aprire una shell linux sul server SIES e loggarsi come utente “root”;

- Scaricare i files “sies.war” sul server SIES ed eseguire le seguenti operazioni:

  - posizionarsi sotto la cartella:

“/opt/jboss-eap-6.4/standalone/deployments”;

  - cancellare il vecchio eseguibile (se esistente) “sies.war” e la copia deployata “sies.war.deployed”;

  - copiare, nello stesso percorso, il nuovo eseguibile “sies.war”;

  - posizionarsi sotto la cartella:

“/opt/jboss-eap-6.4/standalone”;

  - cancellare le cartelle “data”, “log” e “tmp” (se esistenti);

- Copiare i files contenuti nella cartella template\siep\ls

nella cartella “/var/SIES/template/siep/ls” sovrascrivendo quelli precedenti;

Attenzione!! Prima di avviare il server jboss assicurarsi di aver cancellato gli elementi già esistenti seguendo le istruzioni ai punti 2.b e 2.e. All’avvio, infatti, tali cartelle verranno ricreate.

- Avviare il processo di gestione delle code tramite il comando: “/etc/init.d/imq start”.

Per verificare la partenza delle code si può analizzare il file di log “log.txt”, presente nel percorso “/var/mq/instances/imqbroker/log”, controllando al suo interno la presenza della dicitura “Broker 'imqbroker@nomemacchina:7676' pronto”;

- Avviare il server jboss tramite il comando “service jboss start” e controllare l’avvenuta esecuzione dell’istruzione tramite il comando: “service jboss status”.

## Attività di configurazione

N.A.

## Attività di post-installazione

N.A.