Ministero della Giustizia Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati

Piano dei Test

Scheda n.20

Avvocatura Sies Sedi

Versione 1.0 del 07/04/2020

Il presente documento è stato redatto con la collaborazione del RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. & Sirfin-PA S.r.l. nell’ambito del contratto CIG 73479643B7 per lo “Sviluppo del Sistema Informativo Unitario Telematico, la manutenzione degli attuali sistemi dell’area Penale del Ministero della Giustizia e servizi correlati. Lotto 1”.

Approvazioni

|  | Nominativo |
| --- | --- |
| Elaborato da | Domenico Nania |
| Verificato da | Vito Bufi |
| Approvato da | Paolo Ceccanti |
| Data approvazione | 07/04/2020 |
| Livello di riservatezza | L3 |

Elenco versioni

| Versione | Data | Motivo | Modifica |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 07/04/2020 | Prima Emissione |  |

Lista di distribuzione

| Nominativo | Organizzazione | Ufficio | Funzione |
| --- | --- | --- | --- |
| Ing. Giovanni Malesci | Amministrazione |  | Responsabile Unico Procedimento |
| Dr.ssa Annamaria Palmieri | Amministrazione |  | Direttore Esecutivo Contratto |
| Paolo Ceccanti | RTI |  | Responsabile Unico Fornitura |
| Pasquale Lamattina | RTI |  | Referente Tecnico |
| Vito Bufi | RTI |  | Responsabile Manutenzione Sistemi attuali |
| Fabio Mazzocchi | RTI |  | Responsabile Manutenzione Correttiva |
| Andrea Salvaggio | RTI |  | Responsabile Progetto Sistema Unitario |
| Antonio Iacobelli | RTI |  | Responsabile Supporto Specialistico |
| Antonella Damiani | RTI |  | Responsabile Centro di Competenza |
| Fabio Gattamorta | RTI |  | Responsabile PMO |
| Alessandro Falleni | RTI |  | Referente sicurezza |
| Edoardo Lamuraglia | RTI |  | Referente qualità |
| Francesco Rosati | RTI |  | Referente qualità |

INDICE DEI CONTENUTI

1.	Introduzione	5

1.1.	Scopo del documento	5

Riferimenti	5

1.2.	Glossario	5

1.2.1.	Definizioni	5

1.2.2.	Acronimi e abbreviazioni	5

2.	Obiettivi e portata dei test	7

2.1.	Descrizione delle scelte nella definizione dei test	7

2.1.1.	Entità da testare	7

2.1.2.	Entità escluse dal test	7

3.	Esecuzione dei test	8

4.	Documentazione esecuzione test	9

5.	Gestione delle anomalie e ripetizione dei test	10

6.	Ambiente di test	11

7.	Configurazione ambiente	12

7.1.	Configurazione hw e sw	12

7.2.	Sistemi esterni	12

7.3.	Vincoli tecnici ed organizzativi	12

8.	Strumenti	13

8.1.	Database dei casi di prova	13

8.2.	Strumenti automatici di supporto ai test	13

9.	Specifica Test	14

9.1.	Descrizione dei Casi di Test	14

# Introduzione

## Scopo del documento

Il presente documento descrive il piano dei test per la verifica di conformità dell’intervento attivato con richiesta m_dg.DOG07AR.27_09_2019.0000055.U.

L’applicativo che è stato oggetto della richiesta di intervento è il “Sistema di Consultazione Procedimenti ed Avvisi SIUS”. L’obiettivo dell’intervento nasce dall’esigenza dell’Amministrazione di inserire nell’ambito del sistema di Consultazione dei procedimenti SIUS la gestione dell’informazione della “Sede”.

## Riferimenti

| Riferimento | Nome Documento | Descrizione Documento |
| --- | --- | --- |
|  | m_dg.DOG07AR.27_09_2019.0000055.U. | Richiesta scheda nr. 20 Avvocatura SIES Sedi |
|  | SIUT-SIE-SC-1.0-20191002_Scheda di intervento n.20_Avvocatura_SIES_Sede | Scheda Intervento |
|  | m_dg.DOG07AR.05_12_2019.0000268.U | Approvazione Scheda |
|  | SIUT-SIE-SI-1.3-20200317-Specifiche_Intervento_Avvocatura | Specifiche Intervento |
|  | Approvazione Scheda nr.20_signed.pdf | Approvazione Specifiche |
|  | SIUT-SIE-CT-1.0-20200407-Allegato-al piano-test AVVOCATURA.xls | Elenco dei test da eseguire per la verifica di conformità |

## Glossario

## Definizioni

| Definizione | Descrizione |
| --- | --- |

## Acronimi e abbreviazioni

| Sigla | Descrizione |
| --- | --- |
| AgID | Agenzia per l’Italia Digitale |
| API | Application Programming Interface |
| CPU | Central Processing Unit |
| CV | Curriculum Vitae |
| DB | Data Base |
| DEC | Direttore Esecutivo Contratto |
| DGSIA | Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati |
| DR | Disaster Recovery |
| ETSI | European Telecommunications Standards Institute |
| FP | Function Point |
| GdL | Gruppo di Lavoro |
| GDPR | General Data Protection Regulation |
| HW | HardWare |
| ICT | Information & Communication Technology |
| ISO | International Organization for Standardization |
| ISP | Information Security Policy |
| IT | Information Technology |
| KPI | Key Performance Indicator |
| MAAC | MAndatory Access Control |
| MAC | MAnutenzione Correttiva |
| MEV | Manutenzione Evolutiva |
| OWASP | Open Web Application Security Project |
| PA | Pubblica Amministrazione |
| PEC | Posta Elettronica Certificata |
| PDCA | Plan, Do, Check, Act |
| PdQ | Piano della Qualità |
| PdP | Piano di Progetto |
| PdS | Piano della Sicurezza |
| PMO | Program Management Office |
| POO | Program Operating Office |
| QM | Quality Manager |
| RA | Risk Assessment |
| RID | Riservatezza, Integrità, Disponibilità |
| RM | Resource Manager |
| RPO | Recovery Point Objective |
| RTO | Recovery Time Objective |
| RTI | Raggruppamento Temporaneo di Impresa |
| RUF | Responsabile Unico Fornitore |
| RUP | Responsabile Unico Progetto |
| SAL | Stato Avanzamento Lavori |
| SGQ | Sistema di Gestione per la Qualità di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. |
| SGSI | Sistema di Gestione della Sicurezza Informatica |
| SIU | Sistema Informativo Unitario |
| SLA | Service Level Agreement |
| SM | Security Manager |
| SQL | Structured Query Language |
| SW | SoftWare |
| TT | Trouble Ticketing |
| UTA | Utente Generico Amministrazione |
| VPN | Virtual Private Network |

# Obiettivi e portata dei test

Il presente Piano di Test è stato redatto prendendo in considerazione le funzioni utente definite nel documento di Specifiche dell’Intervento: “SIUT-SIE-SI-1.3-20200317-Specifiche_Intervento_Avvocatura.pdf” e, per ciascuna di esse, individuando le funzioni elementari nelle quali esse si scompongono.

Per ogni funzione elementare sono stati definiti i casi di test che permettono di verificarne il corretto funzionamento secondo le regole funzionali.

## Descrizione delle scelte nella definizione dei test

## Entità da testare

L’entità oggetto di verifica è l’applicativo Sistema di Consultazione Procedimenti ed Avvisi SIUS, così come definito nel documento di Specifiche di Intervento [RIF4.].

In dettaglio, saranno oggetto di verifica:

- le pagine di ricerca e di dettaglio dell’applicazione in cui sarà presente il campo sede;

- la ricerca per numero procedimento che utilizzerà il valore del nuovo campo sede;

- la stampa del dettaglio del procedimento in cui sarà presente il campo sede;

- la pagina di elenco procedimenti per soggetto in cui sarà presente il campo ufficio/sede che ha emesso il provvedimento.

Segue elenco dei moduli oggetto del test e del successivo rilascio.

| Modulo SW | Descrizione | Versione |
| --- | --- | --- |
| sies | Componenti java | 12.1.0 |
| avvocatura | Componenti java | 2.0.0 |

## Entità escluse dal test

Sono oggetto di verifica esclusivamente i casi di test consegnati.

# Esecuzione dei test

I test si svolgono nell’ambiente di collaudo dell’Amministrazione secondo le modalità indicate nel piano di test e così come dettagliato nel documento SIUT-SIE-CT-1.0-20200407-Allegato-al piano-test AVVOCATURA.xlsx [RIF6.].

# Documentazione esecuzione test

L’esito dei test sarà indicato nella colonna predisposta, con descrizione ‘Esito’, all’interno del documento SIUT-SIE-CT-1.0-20200407-Allegato-al piano-test AVVOCATURA.xlsx [RIF6.].

In caso di esito positivo del test, la colonna ‘Esito’ riporterà la dicitura ‘OK’.

In caso di esito negativo, si rimanda al paragrafo successivo per le indicazioni circa il comportamento da seguire.

# Gestione delle anomalie e ripetizione dei test

Di seguito l’indicazione circa le modalità di esecuzione dei test in base all’esito di ciascuno:

Se l’esito del test è positivo, procedere con il test successivo;

Se l’esito è negativo, registrare l’anomalia a cui associare il livello di gravità (bloccante, grave, non grave);

Se l’anomalia è di gravità bloccante, sospendere i test del servizio in corso proseguendo eventualmente con il test successivo ripartendo dal punto 1);

Dopo la correzione delle anomalie riscontrate, rieseguire tutti i test nuovamente fino all’esito positivo di tutti.

# Ambiente di test

Nell’ambiente di esecuzione dei test sono presenti tutti i moduli software e tutti gli adeguamenti della base dati indicati nelle Specifiche di Intervento [RIF4.] e volti alla soddisfazione dei requisiti richiesti.

# Configurazione ambiente

## Configurazione hw e sw

N.A.

## Sistemi esterni

N.A.

## Vincoli tecnici ed organizzativi

N.A.

# Strumenti

## Database dei casi di prova

N.A.

## Strumenti automatici di supporto ai test

N.A.

# Specifica Test

## Descrizione dei Casi di Test

La descrizione di dettaglio di ciascun caso di test è contenuta nel documento Allegato al Piano dei Test [RIF6.] a completamento del presente.

In particolare:

- Nella ‘Tabella dei test’ è contenuta la tracciatura a partire dai requisiti utente fino al singolo caso di test;

- Nelle ‘Specifiche di test’ ogni caso di test è dettagliato in termini procedurali.