Ministero della Giustizia Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati

Piano delle verifiche

MEV-Integrazione SIES-ADN (PRE-GOLIVE)

Versione 1.1 del 31/05/2021

Il presente documento è stato redatto con la collaborazione del RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. & Sirfin-PA S.r.l. nell’ambito del contratto CIG 73479643B7 per lo “Sviluppo del Sistema Informativo Unitario Telematico, la manutenzione degli attuali sistemi dell’area Penale del Ministero della Giustizia e servizi correlati. Lotto 1”.

Approvazioni

|  | Nominativo | Funzione |
| --- | --- | --- |
| Elaborato da | Domenico Nania | Analista Funzionale |
| Verificato da | Vito Bufi | Responsabile Manutenzione Sistemi Attuali |
| Approvato da | Paolo Ceccanti | Responsabile Unico Fornitura |
| Data approvazione | 31/05/2021 |  |
| Livello di riservatezza | L3 |  |

Elenco versioni

| Versione | Data | Motivo | Modifica |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 24/03/2021 | Prima Emissione |  |
| 1.1 | 31/05/2021 | Seconda Emissione | Aggiunti nuovi casi di test su comportamento applicazione nel caso sia creata, modificata, disabilitata una utenza SIES e nel caso di reset password utenza SIES. |

Lista di distribuzione

| Nominativo | Organizzazione | Ufficio | Funzione |
| --- | --- | --- | --- |
| Ing. Giovanni Malesci | Amministrazione |  | Responsabile Unico Procedimento |
| Dr.ssa Annamaria Palmieri | Amministrazione |  | Direttore Esecutivo Contratto |
| Paolo Ceccanti | RTI |  | Responsabile Unico Fornitura |
| Salvatore Piazza | RTI |  | Technical Manager |
| Sergio Tamburrini | RTI |  | Organization Manager |
| Vito Bufi | RTI |  | Responsabile Manutenzione Sistemi attuali |
| Francesco Rosati | RTI |  | Responsabile Manutenzione Correttiva Referente Qualità e Sicurezza |
| Andrea Salvaggio | RTI |  | Responsabile Progetto Sistema Unitario |
| Antonio Iacobelli | RTI |  | Responsabile Supporto Specialistico |
| Antonella Damiani | RTI |  | Responsabile Centro di Competenza |
| Fabio Gattamorta | RTI |  | Referente PMO e Qualità |
| Alessandro Falleni | RTI |  | Referente sicurezza |
| Andrea Castorino | RTI |  | Referente Applicativo Gestore Fascicolo Documentale |
| Luigi Buglione | RTI |  | Referente Metrico |

- INDICE DEI CONTENUTI

1	Introduzione	5

1.1	Scopo del documento	5

1.2	Riferimenti	5

1.3	Glossario	5

1.3.1	Definizioni	5

1.3.2	Acronimi e abbreviazioni	5

2	CARATTERISTICHE E METRICHE DI VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SOFTWARE	7

2.1	Schede di verifica	7

3	CLASSIFICAZIONE DELLE DIFFORMITÀ	8

3.1	Classi di rilevanza	8

3.2	Classi di gravità	9

3.3	Soglia di accettazione	9

3.4	Tempi di risoluzione delle difformità	10

3.5	Soglia di reiterazioni difformità (riciclo correttivo)	10

# Introduzione

## Scopo del documento

Nel presente documento sono riportate le caratteristiche di qualità che deve possedere il software realizzato nell’intervento di integrazione delle attività previste in scheda SIUT-SIC-SC-1.0-20200924-Scheda intervento Scheda_n.3_2019 Sostituzione IGI.pdf, nonché le metriche utilizzate ed applicate in sede di verifica di conformità.

Le caratteristiche di qualità del prodotto software sono quelle indicate nell’Allegato 1 della “Procedura di gara informale ex art. 162 D.Lgs 50/2016” e sono formalizzate, ove possibile, secondo lo standard ISO/IEC 25000:2014.

Le caratteristiche da sottoporre alla verifica di conformità sono strettamente correlate alle tecnologie adottate, all’ambiente software ed alla tipologia di rilascio dell’intervento oggetto di verifica.

Il presente Piano di Verifica, redatto dal Fornitore, dovrà essere approvato dall’Amministrazione.

## Riferimenti

| Riferimento | Nome Documento | Descrizione Documento |
| --- | --- | --- |
|  | Capitolato Tecnico – Allegato 1 | Caratteristiche Qualità |
|  | SIUT-SIE-PT-1.1-20210531-Piano_dei_Test_MEV-Integrazione SIES-ADN (PRE-GOLIVE) | Piano dei Test |
|  | SIUT-SIE-CT-1.1-20210531-Allegato_al_piano_test_MEV-Integrazione SIES-ADN (PRE-GOLIVE) | Elenco del piano dei test da eseguire per la verifica di conformità |

## Glossario

## Definizioni

| Definizione | Descrizione |
| --- | --- |

## Acronimi e abbreviazioni

| Sigla | Descrizione |
| --- | --- |
| AgID | Agenzia per l’Italia Digitale |
| API | Application Programming Interface |
| CPU | Central Processing Unit |
| CV | Curriculum Vitae |
| DB | Data Base |
| DEC | Direttore Esecutivo Contratto |
| DGSIA | Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati |
| DR | Disaster Recovery |
| ETSI | European Telecommunications Standards Institute |
| FP | Function Point |
| GdL | Gruppo di Lavoro |
| GDPR | General Data Protection Regulation |
| HW | HardWare |
| ICT | Information & Communication Technology |
| ISO | International Organization for Standardization |
| ISP | Information Security Policy |
| IT | Information Technology |
| KPI | Key Performance Indicator |
| MAAC | MAndatory Access Control |
| MAC | MAnutenzione Correttiva |
| MEV | Manutenzione Evolutiva |
| OWASP | Open Web Application Security Project |
| PA | Pubblica Amministrazione |
| PEC | Posta Elettronica Certificata |
| PDCA | Plan, Do, Check, Act |
| PdQ | Piano della Qualità |
| PdP | Piano di Progetto |
| PdS | Piano della Sicurezza |
| PMO | Program Management Office |
| POO | Program Operating Office |
| QM | Quality Manager |
| RA | Risk Assessment |
| RID | Riservatezza, Integrità, Disponibilità |
| RM | Resource Manager |
| RPO | Recovery Point Objective |
| RTO | Recovery Time Objective |
| RTI | Raggruppamento Temporaneo di Impresa |
| RUF | Responsabile Unico Fornitore |
| RUP | Responsabile Unico Progetto |
| SAL | Stato Avanzamento Lavori |
| SGQ | Sistema di Gestione per la Qualità di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. |
| SGSI | Sistema di Gestione della Sicurezza Informatica |
| SIU | Sistema Informativo Unitario |
| SLA | Service Level Agreement |
| SM | Security Manager |
| SQL | Structured Query Language |
| SW | SoftWare |
| TT | Trouble Ticketing |
| UTA | Utente Generico Amministrazione |
| VPN | Virtual Private Network |

# CARATTERISTICHE E METRICHE DI VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SOFTWARE

In questa sezione viene riportato l’elenco le caratteristiche di qualità del software e relative metriche che dovranno essere rispettate in sede di verifica di conformità dell’intervento in oggetto.

## Schede di verifica

| Tipo Verifica | Attributo | Indicatore | Scopo |
| --- | --- | --- | --- |
| Adeguatezza delle funzionalità | Completezza Funzionale | Copertura dei requisiti | Misura il grado di copertura funzionale offerta sulla base dell’analisi dei requisiti, delle funzionalità e degli obiettivi richiesti |
| Adeguatezza delle funzionalità | Correttezza Funzionale | Aderenza ai Requisiti | Misura il grado con cui le funzionalità implementate rispettano i requisiti richiesti |
| Adeguatezza delle funzionalità | Appropriatezza funzionale | Conformità alle normative | Misura l’aderenza delle funzionalità implementate rispetto alle normative pertinenti |
| Affidabilità | Robustezza | Robustezza del software | Misura la capacità del sistema di gestire condizioni non previste dalle specifiche |
| Manutenibilità | Analizzabilità | Leggibilità del codice | Misura la facilità di comprensione del codice, per esempio con riferimento ai nomi utilizzati per i moduli, le funzioni e le variabili, ai commenti e alla dimensione dei moduli e delle funzioni |
| Manutenibilità | Analizzabilità | Copertura documentazione tecnica | Misura il livello di completezza della documentazione tecnica di moduli e funzioni |
| Manutenibilità | Analizzabilità | Adeguatezza documentazione tecnica | Misura la qualità descrittiva della documentazione tecnica di moduli e funzioni |
| Manutenibilità | Verificabilità | Completezza dei test | Misura il grado di copertura del codice sviluppato da parte di test (di varia natura, come test unitari, test di integrazione, test end-to-end, test di accettazione, test di regressione, test di qualità) |

Tabella 1 - Esempio di Misure e Metriche da applicare

# CLASSIFICAZIONE DELLE DIFFORMITÀ

Ai fini della verifica di conformità dei sistemi sottoposti a intervento, il Piano di Verifica identifica i limiti rispetto alle diverse tipologie di difformità che possono essere tollerate in sede di verifica.

A tale proposito, le funzionalità del sistema e le difformità dovranno essere classificate secondo il seguente approccio:

- Il Piano di Verifica identifica un certo numero di classi di rilevanza al fine di classificare le varie funzionalità del sistema (cfr. Tabella 2);

- Il Piano di Verifica identifica un certo numero di classi di gravità al fine di classificare le difformità riscontrate (cfr. Tabella 3);

- In fase di verifica, per ogni eventuale difformità rilevata viene identificata la relativa classe di gravità e la relativa classe di rilevanza, in riferimento alla funzionalità affetta dalla difformità.

Complessivamente, nella redazione del Piano di Verifica l’Amministrazione ed il Fornitore, congiuntamente, danno indicazione delle seguenti informazioni:

- Descrizione delle classi di rilevanza delle funzionalità;

- Descrizione delle classi di gravità delle difformità;

- Per ogni coppia classe di rilevanza/classe di gravità, il numero massimo di difformità (detto soglia di ammissibilità) che possono essere tollerate in sede di verifica affinché la verifica stessa possa proseguire;

- Tempi di gestione delle difformità.

## Classi di rilevanza

La classe di rilevanza descrive l’impatto che una specifica funzionalità ha sul soddisfacimento dei requisiti di sistema. In particolare, essa descrive il grado di importanza che la funzionalità ricopre all’interno del flusso lavorativo, impattando sull’operatività degli utenti.

La Tabella 2 seguente descrive tre classi di rilevanza per le funzionalità, rispetto al loro obiettivo:

| Classe di rilevanza | Descrizione |
| --- | --- |
| Rilevanza-A | La funzionalità è indispensabile all’operatività del flusso produttivo. Un suo mancato funzionamento determina l’impossibilità da parte dell’utente di espletare il proprio lavoro. |
| Rilevanza-B | La funzionalità non è centrale per l’operatività del flusso produttivo. Un suo mancato funzionamento determina l’impossibilità per gli utenti di espletare una parte delle proprie attività. |
| Rilevanza-C | La funzionalità è marginale rispetto all’operatività del flusso produttivo. Un suo mancato funzionamento non determina l’impossibilità degli utenti di espletare il proprio lavoro (tutto o in parte), tuttavia ne determina un netto e sostanziale impedimento o rallentamento. |

Tabella 2 - Classi di rilevanza delle funzionalità

## Classi di gravità

La classe di gravità descrive l’impatto che la difformità ha sul soddisfacimento dei requisiti di qualità e tiene conto del danno economico o di immagine che ne potrebbe derivare all’Amministrazione o a terzi. La Tabella 3 riporta la classificazione delle difformità.

| Classe di gravità | Descrizione |
| --- | --- |
| Grado-1 | Il malfunzionamento determina la totale impossibilità di utilizzo della funzionalità affetta dallo stesso |
| Grado-2 | Il malfunzionamento determina il parziale utilizzo della funzionalità |
| Grado-3 | Il malfunzionamento non determina l’impossibilità – totale o parziale – di utilizzo della funzionalità ma ne impatta la struttura di presentazione grafica delle informazioni all’utente, degli oggetti di interazione o simili |
| Grado-4 | Il malfunzionamento è di tipo marginale e non rientra nelle prime tre classi |

Tabella 3 – Classificazione delle gravità

## Soglia di accettazione

In questo paragrafo sono specificate le soglie massime ammesse per le varie tipologie di difformità tollerabili in sede di verifica dell’intervento in oggetto.

Specificatamente, le soglie di accettazione sono definite sulla base di due dimensioni: la classe di gravità della difformità e la classe di rilevanza della funzionalità che ne è affetta.

La Tabella 4 riporta le soglie di accettazione.

In fase di verifica, il numero di non conformità riscontrate per ogni classe di difformità viene globalmente conteggiato come somma di tutte le difformità con la medesima classe di gravità e classe di rilevanza sull’insieme di tutte le funzionalità soggette a verifica.

Se tale somma eccede la soglia di accettazione per quella specifica classe di difformità, l’esito della verifica è negativo.

Finché tutte le soglie di accettazione sono rispettate, il Fornitore avrà facoltà di risolvere le non conformità rilevate secondo le modalità definite più avanti.

| Classe di rilevanza | Classe di gravità |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Grado-1 | Grado-2 | Grado-3 | Grado-4 |
| Rilevanza-A | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rilevanza-B | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Rilevanza-C | 0 | 0 | 3 | 2 |

Tabella 4 - Soglie di accettazioni per ogni classe di difformità

## Tempi di risoluzione delle difformità

Il Piano di Verifica definisce, per ogni classe di gravità ed indipendentemente dalla classe di rilevanza della funzionalità affetta, il tempo massimo che ha il Fornitore per la risoluzione di una difformità rilevata. In particolare, tale valore descrive il tempo che intercorre tra la presa in carico della difformità da parte del Fornitore ed il momento in cui ritiene la stessa risolta, dando disponibilità di nuova verifica.

Nella Tabella 5 si riporta lo schema che identifica i suddetti tempi.

| Classe di gravità | Tempo massimo di risoluzione |
| --- | --- |
| Grado-1 | 16 ore |
| Grado-2 | 8 ore |
| Grado-3 | 6 ore |
| Grado-4 | 4 ore |

Tabella 5 - Tempi di risoluzione della difformità

L’istante temporale a partire dal quale decorrono i tempi di cui sopra decorre dal termine della giornata lavorativa di verifica.

Dai tempi massimi sono esclusi i tempi tecnici strettamente necessari al solo dispiegamento delle nuove versioni del software contenenti le correzioni interessate.

In casi particolarmente critici, la commissione, in sede di verifica, può definire tempi diversi di gestione.

## Soglia di reiterazioni difformità (riciclo correttivo)

Sono previste delle possibili reiterazioni degli interventi correttivi da parte del Fornitore, a fronte del rilevamento di una difformità il cui iniziale intervento correttivo non sia stato risolutivo.

Sono previste per ogni coppia classe di gravità/classe di rilevanza un massimo di 10 ricicli compatibilmente con il numero ammissibile di difformità.

Da sottolineare che ogni difformità ridurrà comunque di una unità la soglia di accettazione (cfr. Tabella 4), sia nel caso di primo riscontro sia nel caso di una ripresentazione della stessa.