SIUT-SIES-MG-1.4-20220525-Istruzioni_Bonifica_Difensori_021_RegInde_SIES.docx

Buongiorno,

nell’incontro odierno sono state chiarite al fornitore le osservazioni inviate sia per le vie brevi sia in via formale.

I punti trattati:

1)  stata ribadita la logica già esplicata nelle varie comunicazioni intercorse nel passato, secondo le seguenti linee di massima:

a) snellire la lettura del documento evitando rimandi avanti ed indietro all’interno dello stesso documento quando non necessario;

b) snellire le frasi;

c) separare le  spiegazioni dalle verifiche vere e proprie;

d) prevedere i controlli sui log per la corretta esecuzione formale degli script;

e) prevedere i controlli opportuni sui DATI pre e post elaborazione per verificare la bontà della logica di bonifica. Le verifiche pre e post bonifica vanno fatte utilizzando sui dati pre ed i dati post elaborazione opportunamente estratti, esplicitando i controlli da fare.

f) i documenti correlati tra loro devono essere coerenti, cioè se in un documento viene referenziato un altro documento occorre che sia citato il nome corretto.

g) controllare gli indici e le numerazioni delle pagine

2) è stato chiarito che la revisione secondo le linee sopra indicate deve riguardare tutti i documenti operativi consegnati per questa MEV, sia per il sistema SIES sia per il sistema SIUS-Avvocati

3) si è chiesto lumi sullo scopo del documento "SIUT-SIES-MG-1.0-20220525-Analisi Procedure Allineamento_021_RegInde_SIES"

Il fornitore ha detto che recepirà le indicazioni, modificando tutti i documenti necessari.

Il fornitore si è riservato di chiarire all'amministrazione lo scopo del documento di cui al punto 3)

Anna Maffucci

Pag. 10 punto 2)  spostare l’esempio dove sono le spiegazioni. In generale:

se c’è uno script che va a buon fine è inutile far fare una select * from xxx

Gli basta il LOG di Oracle che dice se è andata bene o male. Il LOG da garanzia di successo.

Fare la query per verificare le procedure di bonifica, non la creazione di tabelle ex novo.

Vogliono i controlli per verificare i passaggi logici della procedura di bonifica; ovvero solo i controlli sulla differenza tra il prima ed il dopo (verifica a campione).

Pag. 10  Eliminare tabella con inizio ore xxx e fine ore yyy

La select va fatta sulla tabella di partenza non su quella di arrivo (NON SERVE) !

Pag. 13)  accedendo alla tabella PRE_XBA_... OK!

Pag. 14)  Le tabelle trattate … CANCELLARE!

Pag. 16)  il risultato deve essere <> 0 … la query 1 e 3 danno risultati non coerenti, la tre deve essere >= alla 1

Pag. 18)  il punto 5) ci sono verifiche ridondanti; se qualcosa va male che bisogna fare? Perché altrimenti l’utente prosegue con l’installazione. Quindi fare uno screenshot del DB all’inizio e dire se qualcosa va male di fare il ripristino del backup.

In generale fare i controlli sui dati reali e non sulla creazione di tabelle!

PS: nel P.d.R. aggiornare e mettere versione SIES xxx (lasciare in sospeso).